Tên đề tài:

Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng Blockchain nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và truy vết dữ liệu trong hệ thống Data Pipeline

## Trọng tâm Phương pháp luận:

## Nghiên cứu ứng dụng kết hợp xây dựng mô hình thử nghiệm. Đề tài thực hiện theo các bước: tìm hiểu lý thuyết → thiết kế mô hình → xây dựng hệ thống thử nghiệm → kiểm thử → đánh giá kết quả.

## Đặc thù Kỹ thuật / Độ khó

Xây dựng một Data Pipeline thử nghiệm kết hợp với Blockchain đơn giản bằng Python để kiểm tra dữ liệu có bị thay đổi hay không. Hệ thống sử dụng SHA-256 để tạo mã kiểm chứng (hash), lưu thông tin kiểm chứng và lịch sử xử lý dữ liệu nhằm hỗ trợ truy vết.

Độ khó: Trung bình – Khá
 (Cần kiến thức cơ bản về Data Pipeline, Python, Hashing và Blockchain.)

## Kế hoạch Thực thi (4 Tuần)

| Kế hoạch Thực thi (4 Tuần) | Hoạt động Chi tiết |
| --- | --- |
| Week 1 | Xác định phạm vi đề tài; tìm hiểu cách kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu và cơ chế hoạt động của Blockchain; thiết kế mô hình thử nghiệm và chuẩn bị môi trường triển khai. Thiết kế luồng xử lý theo kiến trúc Source → ETL → Hash → Blockchain → Storage. |
| Week 2 | Xây dựng mô hình thử nghiệm bằng Python; tạo Data Pipeline mẫu; triển khai cơ chế sinh mã kiểm chứng (SHA-256) và lưu thông tin kiểm chứng lên Blockchain đơn giản. |
| Week 3 | Chạy thử nghiệm và tạo các tình huống dữ liệu bị thay đổi; kiểm tra khả năng phát hiện thay đổi và khả năng truy vết dữ liệu của mô hình. |
| Week 4 | Tổng hợp kết quả; đánh giá mô hình theo các tiêu chí: phát hiện thay đổi dữ liệu, khả năng truy vết và ảnh hưởng đến tốc độ xử lý; hoàn thiện báo cáo và kết luận. |

## Giới hạn nghiên cứu

Đề tài chỉ xây dựng mô hình thử nghiệm để kiểm tra tính toàn vẹn và truy vết dữ liệu. Không triển khai Blockchain nhiều máy chủ, không xây dựng cơ chế đồng thuận và không lưu dữ liệu thật lên Blockchain.

# ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

## CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ ĐẢM BẢO TÍNH TOÀN VẸN VÀ TRUY VẾT DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG DATA PIPELINE

### 1.1. Tổng quan về hệ thống Data Pipeline

#### 1.1.1. Khái niệm Data Pipeline

- Khái niệm Data Pipeline

- Vai trò trong xử lý dữ liệu hiện đại

- Ví dụ ứng dụng thực tế

#### 1.1.2. Kiến trúc cơ bản của Data Pipeline

- Nguồn dữ liệu (Source)

- Thu thập dữ liệu

- Xử lý dữ liệu (ETL)

- Lưu trữ dữ liệu

#### 1.1.3. Các vấn đề thường gặp trong Data Pipeline

- Dữ liệu bị thay đổi ngoài ý muốn

- Khó xác định dữ liệu thay đổi ở đâu

- Thiếu khả năng kiểm tra lịch sử xử lý

### 1.2. Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu

#### 1.2.1. Khái niệm tính toàn vẹn dữ liệu

#### 1.2.2. Các phương pháp kiểm tra dữ liệu

- Hash

- Checksum

- Kiểm chứng dữ liệu

#### 1.2.3. Vai trò của kiểm chứng dữ liệu trong Data Pipeline

### 1.3. Truy vết dữ liệu trong hệ thống Data Pipeline

#### 1.3.1. Khái niệm Data Lineage

#### 1.3.2. Vai trò của truy vết dữ liệu

#### 1.3.3. Ứng dụng truy vết trong kiểm tra dữ liệu

### 1.4. Tổng quan về Blockchain

#### 1.4.1. Khái niệm Blockchain

#### 1.4.2. Cấu trúc Block và chuỗi Block

#### 1.4.3. Khả năng ứng dụng Blockchain trong kiểm chứng dữ liệu

## CHƯƠNG 2

THIẾT KẾ MÔ HÌNH ĐẢM BẢO TÍNH TOÀN VẸN VÀ TRUY VẾT DỮ LIỆU

### 2.1. Đề xuất mô hình tổng thể

#### 2.1.1. Kiến trúc hệ thống đề xuất

Luồng:

Source

↓

ETL

↓

Hash Generator

↓

Blockchain Ledger

↓

Storage

#### 2.1.2. Vai trò của từng thành phần

#### 2.1.3. Luồng xử lý dữ liệu

### 2.2. Thiết kế cơ chế kiểm chứng dữ liệu

#### 2.2.1. Sinh giá trị Hash

#### 2.2.2. Lưu thông tin kiểm chứng

#### 2.2.3. Phát hiện dữ liệu bị thay đổi

### 2.3. Thiết kế cơ chế truy vết dữ liệu

#### 2.3.1. Ghi nhận lịch sử xử lý

#### 2.3.2. Theo dõi các bước biến đổi dữ liệu

#### 2.3.3. Kiểm tra lịch sử thay đổi

### 2.4. Thiết kế Blockchain đơn giản bằng Python

#### 2.4.1. Thiết kế cấu trúc Block

#### 2.4.2. Thiết kế Blockchain Ledger

#### 2.4.3. Nguyên lý xác thực dữ liệu

## CHƯƠNG 3

XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM

### 3.1. Xây dựng môi trường thử nghiệm

#### 3.1.1. Công cụ sử dụng

- Python

- SHA-256

- Data Storage

#### 3.1.2. Xây dựng Data Pipeline mẫu

#### 3.1.3. Xây dựng Blockchain đơn giản

### 3.2. Triển khai thử nghiệm

#### 3.2.1. Kịch bản dữ liệu bình thường

#### 3.2.2. Kịch bản dữ liệu bị thay đổi

#### 3.2.3. Kịch bản kiểm tra truy vết

### 3.3. Đánh giá kết quả

#### 3.3.1. Khả năng phát hiện thay đổi dữ liệu

#### 3.3.2. Khả năng truy vết dữ liệu

#### 3.3.3. Ảnh hưởng đến thời gian xử lý

### 3.4. Kết luận và hướng phát triển

- Tổng kết kết quả đạt được

- Giới hạn của mô hình

- Đề xuất hướng mở rộng